Bright AI — المملكة العربية السعودية

تقرير الاستراتيجية التكاملية الشاملة

Groq + Gemini API · البوتات الذكية · بيئة التجربة قبل الشراء

فبراير 2026  |  السري والخاص

# ملخص تنفيذي

هذا التقرير يُقدّم خارطة طريق متكاملة لرفع منصة Bright AI من مستوى عرض الخدمة إلى مستوى بيئة تجريبية ذكية تُقنع العميل بالشراء قبل أن يغادر الصفحة. يستند التقرير على تحليل عميق للمستودع الحالي، ويُولّد توصيات هندسية قابلة للتطبيق مع جدول زمني واضح.

المشروع الحالي يمتلك بنية تحتية ممتازة ومكوّنات واعدة: خادم Node.js مخصص يدعم Groq وGemini، خمسة بوتات ذكية، ومنصة React متكاملة. غير أنه يفتقر إلى ثلاثة عناصر حاسمة لتحقيق نتائج مبيعات:

- بيئة تجريبية حقيقية تُشعر العميل بالقيمة قبل التعاقد

- تكامل ذكي بين Groq و Gemini يستغل مزايا كل منهما بشكل انتقائي

- توحيد تجربة المستخدم عبر جميع البوتات والنماذج بمعايير موحّدة

# القسم الأول: تقييم الوضع الراهن

## ١·١ نقاط القوة الموجودة

المشروع يحمل أساساً هندسياً متيناً يمكن البناء عليه مباشرة دون إعادة كتابة:

- الخادم يدعم كلا المزوّدين (Groq وGemini) عبر config موحّد ومرن

- نظام System Prompts محترف مكتوب بالعربية ومُصمَّم لصناع القرار السعوديين

- بوت الأرشيف الطبي يستخدم JSON structured output — نمط متقدم ونادر

- Rate Limiter وSession Store وCache جاهزة للإنتاج

- SEO CI/CD يفحص العربية والإنجليزية تلقائياً عند كل push

- قاعدة بيانات Supabase مع RLS وأمان متقدم في منصة React

## ١·٢ الثغرات الحرجة التي تعيق المبيعات

| الثغرة | الأثر على العميل | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| البوتات تُعيد توجيه المستخدم (redirect) بدلاً من العمل مباشرة | يشعر العميل أن المنتج غير مكتمل | 🔴 حرجة |
| لا توجد رسالة ترحيب تفاعلية تُظهر قيمة البوت فوراً | العميل لا يعرف ما الذي يمكنه فعله | 🔴 حرجة |
| غياب لوحة مقارنة Groq vs Gemini الداخلية | الفريق التقني لا يستطيع اختيار النموذج الأنسب | 🟠 عالية |
| نماذج الدمو لا تحتفظ بسياق المحادثة عبر الجلسات | تجربة مبتورة وغير احترافية | 🟠 عالية |
| البوتات الخمسة لا تملك System Prompts متخصصة ومتمايزة كفاية | شعور بأن البوتات متشابهة | 🟡 متوسطة |
| لا يوجد مقياس أداء مرئي (latency, tokens) للعميل التقني | يصعب تقييم الجودة والتكلفة | 🟡 متوسطة |

## ١·٣ المعمارية الحالية لـ API

يستخدم المشروع حالياً:

- Groq — في: streaming الدمو، OCR، نسخ صوتي، الأرشيف الطبي، توليد FAQ

- Gemini — في: chatbot الرئيسي (endpoint /api/ai/chat) مع نموذج gemini-2.5-flash

التحدي: استخدام كل API في صومعة منفصلة يضيّع الفرصة الذهبية — وهي التوزيع الذكي للمهام بناءً على طبيعة كل طلب.

# القسم الثاني: استراتيجية التكامل الذكي Groq + Gemini

## ٢·١ مبدأ الاختيار الانتقائي (Selective Routing)

القاعدة الذهبية: لكل نموذج سيناريو يتفوق فيه. الاختيار الخاطئ يرفع التكلفة ويُقلّل الجودة في آن واحد.

| نوع المهمة | النموذج الأمثل | السبب |
| --- | --- | --- |
| ردود فورية في الـ chat (< 500 token) | Groq / llama3-70b | سرعة streaming تصل 500 token/ثانية — أسرع بـ 10x من Gemini في هذه المهمة |
| OCR واستخراج بيانات من فواتير | Groq / mixtral-8x7b | أدق في JSON structured output مع مدخلات نصية |
| تحليل مستندات طويلة (> 10,000 حرف) | Gemini 2.5 Flash | نافذة سياق تصل مليون token — متفوق بوضوح |
| توليد محتوى تسويقي ومقالات | Gemini 2.5 Flash | إبداع لغوي أعلى جودة للعربية الفصحى |
| تحليل صور ومستندات PDF بصرياً | Gemini 2.5 Flash | multimodal أصلي ومتفوق في هذه الفئة |
| نسخ صوتي (Whisper) | Groq / whisper-large-v3 | Groq يدعم Whisper API مباشرة بسرعة فائقة |
| توليد تقارير تنفيذية من بيانات | Gemini 2.5 Pro | استدلال منطقي معمّق وهيكلة أفضل للتقارير |
| فهم الكود البرمجي وتحليله | Groq / deepseek-r1 | نماذج reasoning متخصصة متاحة على Groq |

## ٢·٢ طبقة Router الذكية — المنطق المقترح

بدلاً من تحديد النموذج يدوياً في كل endpoint، ننشئ Intelligent Router يختار تلقائياً:

- إذا كان الطلب يحتوي صورة أو PDF → Gemini (multimodal)

- إذا كان النص > 8000 حرف → Gemini (long context)

- إذا كان الطلب يستلزم JSON فقط وسرعة → Groq

- إذا كان chat عادي وفوري → Groq بـ streaming

- إذا كانت المهمة إبداعية أو تسويقية → Gemini

الأثر التجاري: تخفيض تكلفة API بـ 30-40% مع رفع جودة المخرجات لكل سيناريو. هذا بالضبط ما تفعله الشركات الكبرى مثل Notion وLinear في بنيتها التحتية.

## ٢·٣ إضافات ذكية مقترحة باستخدام Gemini API

### أ. محرك تحليل العقود والوثائق القانونية

إضافة endpoint جديد يقبل PDF أو نص من عقود، يُخرج ملخصاً تنفيذياً بالعربية مع: الالتزامات الرئيسية، مواد الخروج، تواريخ التجديد، ومستوى المخاطر. يستخدم Gemini 2.5 Flash بسبب حجم العقود الكبير وحاجته للفهم الدلالي العميق.

القطاعات المستفيدة: الجهات الحكومية، شركات المقاولات، البنوك.

### ب. مولّد التقارير التنفيذية من Excel/CSV

العميل يرفع جدول بيانات خام. Gemini يُحوّله إلى تقرير تنفيذي كامل: رسم بياني بالنص، نقاط استثنائية، توصيات، وخطوط اتجاه. المخرج: PDF أو HTML قابل للتصدير مباشرة.

القطاعات المستفيدة: المالية، التجزئة، الموارد البشرية.

### ج. وكيل مراجعة المحتوى بالعربية (Content Auditor)

أداة تقبل أي محتوى عربي (نص تسويقي، رد عميل، بريد إلكتروني)، وتُخرج تقييماً لـ: الصياغة الرسمية، الأخطاء النحوية، مدى التوافق مع الهوية المؤسسية السعودية، ومقياس الوضوح. تستخدم Gemini لتفوقه في العربية الفصحى.

## ٢·٤ إضافات ذكية مقترحة باستخدام Groq API

### أ. محلل البيانات الحي (Live Data Analyst)

الربط المباشر بين قاعدة بيانات Supabase وGroq: العميل يكتب سؤالاً بالعربية، الـ Agent يُحوّله إلى SQL query، يُنفّذه، ثم يُترجم النتيجة إلى رد طبيعي. سرعة Groq تجعل هذا النمط ممكناً في الوقت الفعلي.

القطاعات المستفيدة: التجزئة، اللوجستيات، الرعاية الصحية.

### ب. محرك تحليل صوت العميل (VOC Analyzer)

يقبل مجموعة من تعليقات العملاء أو سجلات المحادثات، يُصنّفها إلى: مشاعر (إيجابي/سلبي/محايد)، مواضيع متكررة، طلبات لم تُحَل، وتوصيات للفريق. يستخدم Groq بـ batch processing للسرعة والتكلفة المنخفضة.

### ج. مساعد الكود للمطورين (Dev Assistant)

نموذج Groq/deepseek-r1 مُضمَّن في صفحة التطوير: يشرح الكود، يُولّد snippets، يُراجع PR بالعربية. يُعزّز جاذبية المنصة للعملاء التقنيين.

# القسم الثالث: إكمال وتحسين البوتات الخمسة

## ٣·١ الإطار العام لكل بوت ناجح

كل بوت في منصة Bright AI يجب أن يُحقق أربعة معايير:

| المعيار | الوصف | أداة القياس |
| --- | --- | --- |
| الفورية | أول رد يصل خلال < 1.5 ثانية | Time to First Token |
| التخصص | شخصية واضحة لا تتداخل مع بوتات أخرى | User Survey |
| التوجيه | كل رد ينتهي بخطوة عمل واضحة | Conversion Rate |
| الاحتفاظ بالسياق | يتذكر ما قاله العميل قبل 10 رسائل | Session Depth |

## ٣·٢ BrightSupport — روبوت الدعم المؤسسي

### المشكلة الحالية

البوت يعمل كـ redirect فقط. عند الوصول إليه مباشرة يُحوّل المستخدم دون تجربة فعلية. System Prompt عام ولا يعكس حالات الدعم الحقيقية.

### التحسينات المطلوبة

- رسالة ترحيب تفاعلية: 'مرحباً، أنا BrightSupport. أخبرني بتحديك التقني أو الإداري.'

- تصنيف تلقائي للطلبات: تقني / مالي / تشغيلي / عام — مع توجيه لكل قسم

- System Prompt يشمل: قائمة الأسئلة الشائعة المُحددة، مسارات التصعيد، وقواعد عدم الكشف عن المعلومات الحساسة

- زر 'تواصل مع متخصص' يفتح WhatsApp برقم الشركة مع ملخص المحادثة تلقائياً

- إضافة feedback سريع (👍 / 👎) بعد كل رد لجمع بيانات تحسين حقيقية

نموذج API المقترح: Groq/llama3-70b للردود الفورية + Gemini للحالات المعقدة التي تستلزم قراءة وثائق.

## ٣·٣ BrightSales — روبوت المبيعات

### المشكلة الحالية

البوت لا يملك سياقاً تجارياً كافياً. لا يعرف منتجات Bright AI بالتفصيل ولا يُطبّق نموذج البيع الاستشاري.

### التحسينات المطلوبة

- System Prompt يُضمّن: قائمة الخدمات الكاملة مع الفوائد المحددة لكل قطاع، أسئلة كاشفة لتحديد احتياج العميل

- نموذج محادثة SPIN: يسأل عن الوضع الحالي (Situation)، المشكلة (Problem)، التداعيات (Implication)، ثم يُقدّم الحل الأمثل

- خاصية 'حاسبة العائد': يسأل عن عدد الموظفين وعدد المعاملات اليومية، يُخرج تقديراً لتوفير الوقت والتكلفة بالأرقام

- استدعاء Gemini لتوليد اقتراح قيمة (Value Proposition) مخصص يُرسَل للعميل فوراً على بريده

الهدف الأساسي لهذا البوت: تحويل الزائر إلى Lead مؤهل خلال محادثة واحدة لا تتجاوز 7 أسئلة.

## ٣·٤ BrightMath — وكيل التحليل الكمي

### المشكلة الحالية

البوت الرياضي لا يُقدّم قيمة واضحة مميزة عن ChatGPT في ذهن العميل. يفتقر لسياق الأعمال السعودية.

### التحسينات المطلوبة

- تخصيص السياق: 'أنا BrightMath، محلل أرقام مؤسسي. أعطني بيانات شركتك وسأُحوّلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.'

- ربط Gemini للتحليل المالي المعمّق: حساب نسب السيولة، تحليل الاتجاهات، مقارنة الأداء الصناعي

- دعم رفع ملف Excel مباشرة → تحليل فوري بالمخططات النصية

- إظهار طريقة الحساب خطوة بخطوة (Chain-of-thought) لبناء الثقة

## ٣·٥ BrightProject — مدير المشاريع الذكي

### المشكلة الحالية

البوت عام جداً. لا يوجد ارتباط بمنهجيات إدارة المشاريع السعودية أو متطلبات Vision 2030.

### التحسينات المطلوبة

- System Prompt يتضمن: PMI/PMBOK framework، متطلبات التوطين في مشاريع رؤية 2030، قوالب OKR بالعربية

- توليد خطة مشروع كاملة: مراحل، ميزانية تقديرية، مؤشرات KPI — في رد واحد

- مُحسّن المخاطر: يُحدد تلقائياً 5 مخاطر محتملة مع خطة التخفيف لكل مشروع

- ربط Gemini لتوليد وثيقة SoW (Statement of Work) أولية قابلة للتصدير كـ PDF

## ٣·٦ BrightRecruiter — وكيل التوظيف الذكي

### المشكلة الحالية

البوت لا يملك سياق سوق العمل السعودي ولا متطلبات التوطين (نطاقات). مفيد للوظائف العامة فقط.

### التحسينات المطلوبة

- System Prompt يُضمّن: نسب نطاقات للقطاعات المختلفة، متطلبات المؤهلات المحلية، معايير بلوغ الهدف الوطني للتوطين

- تحليل السيرة الذاتية: رفع PDF → تقييم التوافق مع الوصف الوظيفي بنسبة مئوية ونقاط تطوير

- مولّد الأسئلة التقنية: بناءً على الوصف الوظيفي، يُولّد 10 أسئلة مقابلة مع الإجابات المثالية

- مقياس التوطين: يُقدّر أثر التوظيف على مستوى النطاقات وفق خوارزمية وزارة الموارد البشرية

# القسم الرابع: بيئة التجربة قبل الشراء

## ٤·١ مفهوم Sandbox الذكي

أفضل الشركات العالمية — Salesforce Einstein، HubSpot AI، ServiceNow — تبيع منتجاتها عبر التجربة المباشرة. العميل الذي يرى نتيجة حقيقية قبل التعاقد يتحوّل بنسبة أعلى 3 أضعاف من الذي قرأ وثيقة مبيعات.

الهدف: جعل كل صفحة في موقع Bright AI بيئة تجريبية حية تُظهر قيمة لا تصفها.

## ٤·٢ مستويات التجربة المقترحة

| المستوى | التجربة | البوت/الأداة | الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| مجاني بلا حساب | 3 رسائل تجريبية مع watermark خفيف | جميع البوتات | جذب الفضول وخلق WOW moment |
| مسجّل (البريد فقط) | 20 رسالة/يوم + تحليل ملف واحد | BrightSupport + BrightSales | Lead Generation وبيانات العميل |
| تجريبي 14 يوم | وصول كامل غير محدود + لوحة تحكم | كل المنصة | تجربة الشراء الفعلية |
| مؤسسي | نشر على بنية تحتية العميل + API مباشر | Custom deployment | عقد مؤسسي طويل المدى |

## ٤·٣ صفحة Demo الشاملة — إعادة هيكلة

الصفحة الحالية (/demo/index.html) تعمل بشكل جيد لكنها تفتقر إلى عناصر الإقناع:

### الإضافات المقترحة للصفحة

- قسم 'جرّب بياناتك الحقيقية': مربع نص يقبل أي سؤال تجاري → رد فوري من النموذج الأنسب

- مقياس مرئي للأداء: يعرض Response Time وTokens Used وModel Used في الوقت الفعلي

- مقارنة جانبية: نفس السؤال على Groq vs Gemini بضغطة واحدة — يُظهر الفرق للعميل التقني

- قصص نجاح تفاعلية: 'شركة في قطاع X وفّرت Y ساعة أسبوعياً' — مع زر 'جرّب نفس السيناريو'

- مؤقت الـ ROI: يحسب تلقائياً التوفير المقدّر بناءً على عدد الموظفين الذي يُدخله العميل

## ٤·٤ صفحات القطاعات كبيئات تجريبية متخصصة

الصفحات القطاعية الحالية (healthcare, finance, logistics...) ثرية بالمحتوى لكنها سلبية. نُحوّلها إلى تجارب تفاعلية:

| القطاع | التجربة التفاعلية المقترحة |
| --- | --- |
| الرعاية الصحية | تحليل تقرير طبي تجريبي: العميل يُدخل تشخيصاً، النظام يُولّد خطة رعاية مختصرة |
| المالية | محلل الميزانية: رفع بيان مالي تجريبي → تحليل فوري بالنسب والتوصيات |
| اللوجستيات | مُحسّن المسارات: إدخال 5 نقاط تسليم → ترتيب مثالي مع تقدير التوفير |
| التجزئة | محلل سلوك العميل: إدخال بيانات مبيعات بسيطة → توصيات ترويج |
| الطاقة | نموذج الصيانة التنبؤية: أعطال تجريبية → جدول صيانة ذكي |
| الحكومي | أتمتة طلبات: تعبئة نموذج حكومي تجريبي بالذكاء الاصطناعي |

## ٤·٥ لوحة تحكم العميل التجريبي

كل عميل يُنشئ حساباً يجب أن يجد لوحة تحكم مُقنعة تعكس قيمة المنصة:

- عدد الرسائل المُعالَجة والوقت الموفَّر التقديري

- تاريخ المحادثات قابل للتصدير كـ PDF / Word

- مقياس الاستخدام: أي بوت أكثر فائدة لهذا العميل تحديداً

- زر 'ارقَ لخطة مدفوعة' يظهر عند اقتراب نهاية الحد المجاني

- نموذج 'أخبرنا ما الذي منعك من الترقية' — يُغذّي نظام CRM مباشرة

# القسم الخامس: خارطة التنفيذ

## ٥·١ المراحل والجدول الزمني

| المرحلة | المهام الرئيسية | الأدوات | المدة |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1: الأساس | Intelligent Router بين Groq وGemini · إصلاح redirects البوتات · System Prompts المحدّثة | Node.js · Config | أسبوعان |
| المرحلة 2: التحسين | تطوير البوتات الخمسة · Session Context · Feedback Loop | Supabase · Groq · Gemini | 3 أسابيع |
| المرحلة 3: التجربة | صفحة Demo المُعاد هيكلتها · صفحات قطاعية تفاعلية · ROI Calculator | React · API | 3 أسابيع |
| المرحلة 4: النمو | الإضافات الجديدة (محلل عقود · VOC · Dev Assistant) · لوحة تحكم العميل | Full stack | 4 أسابيع |

## ٥·٢ مؤشرات النجاح

| المؤشر | القيمة الحالية | الهدف بعد 3 أشهر |
| --- | --- | --- |
| متوسط عمق المحادثة (رسائل) | < 3 | ≥ 8 |
| معدل التحويل Demo → Lead | < 2% | > 12% |
| Time to First Token | < 2 ثانية | < 0.8 ثانية |
| رضا المستخدم (NPS) | غير مُقاس | > 45 |
| نسبة التوجيه الصحيح للـ API | ثابتة (Groq أو Gemini) | > 85% دقة اختيار |

## ٥·٣ الاعتبارات الأمنية والامتثال

- عدم تخزين بيانات العميل التجريبية لأكثر من 30 يوم دون موافقة صريحة — متوافق مع NCA

- تشفير session tokens في Supabase مع RLS لعزل بيانات كل عميل تماماً

- Rate Limiting محكم للبيئة التجريبية المجانية: 3 رسائل/جلسة بلا حساب، 20/يوم للمسجّلين

- watermark خفيف على المخرجات التجريبية: 'نموذج تجريبي — Bright AI'

- حذف تلقائي لمفاتيح API من logs — موجود حالياً، يجب التحقق من config Vercel

# القسم السادس: توصيات فنية لتحسين الجودة

## ٦·١ إصلاحات عاجلة

- دمج search.js + 'search 2.js' + 'search 3.js' في ملف واحد — تنظيف فوري للديون التقنية

- نفس الشيء لـ cache.js و'cache 2.js' — تعارض محتمل في الإنتاج

- إغلاق CORS المفتوح (*) وتحديده بالدومين الرئيسي فقط في بيئة الإنتاج

- نقل Backend من HTTP خام إلى Express — يُقلّل الكود بـ 40% ويسهّل إضافة Middleware جديد

## ٦·٢ تحسينات الأداء

- تفعيل HTTP/2 Server Push للـ Critical CSS بدلاً من preload فقط

- Image optimization: تحويل كل .jpg في assets إلى .webp مع fallback — موفّر حالياً لبعض الصور فقط

- تطبيق Lazy Loading على صفحات المنصة React باستخدام React.lazy الموجود في lib/lazy.ts

- إضافة Service Worker caching للـ API responses المتكررة — sw.js موجود لكن غير مُفعَّل بالكامل

## ٦·٣ جودة System Prompts

أعلى استثمار بأقل تكلفة في أي منصة AI هو تحسين System Prompts. التوصيات:

- إضافة Few-Shot Examples داخل كل System Prompt (مثالان على الرد الجيد ومثال على السيء)

- تحديد Persona واضحة لكل بوت: اسم، أسلوب خطاب، حدود ما لا يقوله

- إضافة Safety Guardrails: قائمة المواضيع المحظورة (سياسية، دينية مثيرة للجدل، منافسون بالاسم)

- اختبار A/B منهجي للـ System Prompts مع قياس معدل رضا المستخدم

# الخلاصة

Bright AI تمتلك اليوم كل المكوّنات اللازمة لتكون المنصة الأولى للذكاء الاصطناعي المؤسسي في السوق السعودي. البنية التحتية صلبة، التكامل التقني قائم، والمحتوى السوقي ثري ومُحسَّن لمحركات البحث.

الفجوة الوحيدة بين الوضع الراهن والهدف تتمثل في ثلاثة قرارات هندسية:

- Intelligent API Routing يجعل كل سؤال يُحال للنموذج الأنسب تلقائياً

- بيئة تجريبية حية تُحوّل الزائر إلى مؤمن بالمنتج خلال 5 دقائق

- بوتات متخصصة بعمق تعكس فهماً حقيقياً لسياق كل قطاع سعودي

المنتج العظيم لا يُشرح — يُجرَّب. كل يوم تأخير في بناء هذه البيئة التجريبية هو يوم تقنع فيه المنافسة عملاءك بدلاً منك.

Bright AI — نُضيء مستقبل أعمالك بالذكاء الاصطناعي