🦅 صقر AI

لوحة تحليلات المرفوضات المؤسسية

AI Reject Analytics Dashboard — ai-reject-dashboard

تقرير تقني مفصل شامل

تحليل الحالة الراهنة • خطة الترقية للنماذج التجريبية النهائية

تكامل Gemini Flash 2.5 • System Prompts • برومبتز التنفيذ

BrightAI — شركة ميس للمنتجات الطبية | مايو 2026

# 📋 الملخص التنفيذي

بعد تحليل شامل لمجلد ai-reject-dashboard داخل مشروع BRIGHTAI، يمكن القول إن المشروع يمتلك أساساً تقنياً متيناً يتجاوز مرحلة النماذج الأولية البسيطة، لكنه لا يزال يحتاج إلى تعديلات جوهرية للانتقال إلى نماذج تجريبية نهائية (Pilot Phase) قابلة للاختبار الفعلي.

| البُعد | الحالة الراهنة |
| --- | --- |
| 🏗️ البنية التقنية | Full-stack متكامل: Express + Socket.io + SQLite + Gemini AI + ExcelJS |
| 🤖 نموذج الذكاء الاصطناعي | gemini-2.5-flash مُدمج، لكن اسمه لا يظهر في الواجهة كـ "صقر AI" |
| 📊 مصدر البيانات | Excel watcher موجود لكن المسار مضبوط على جهاز محلي |
| 🔒 الأمان | JWT + Helmet + Rate limit، لكن CSP يعطل الواجهة و password ثابت |
| 📱 الواجهات | 8 صفحات HTML، لكن كثيرها تعتمد على بيانات Mock/ثابتة |
| 💬 سياق المحادثات | conversation_id موجود لكن History لا يُرسل إلى Gemini API |
| 🎯 System Prompts | موجودة لكن غير مقيدة بالكامل بإطار عمل ميس |

التقييم النهائي: المشروع جاهز 65% لمرحلة Pilot. المشاكل الحرجة (CSP، مسار Excel، سياق المحادثات، صقر AI) قابلة للحل خلال 2-3 أسابيع بفريق صغير.

# 🔍 القسم الأول: التحليل الشامل لمجلد ai-reject-dashboard

## 1.1 هيكل المشروع

المشروع مبني على معمارية Full-Stack كلاسيكية مع الفصل الواضح بين Frontend وBackend:

| المجلد | الحجم | الوصف |
| --- | --- | --- |
| backend/services/ | الأهم | aiService.js (35KB) - المحرك الرئيسي للذكاء الاصطناعي |
| backend/routes/ | مكتمل | 9 ملفات routes منها ai.js, auth.js, data.js, reports.js |
| backend/watchers/ | جيد | excelWatcher.js — يراقب تغيرات ملف Excel |
| frontend/pages/ | 8 صفحات | index, executive, finance, quality, production, reports, login, profile |
| frontend/assets/js/ | ضخم | ai-assistant.js (31KB), app.js (33KB), notifications.js (32KB) |
| frontend/assets/css/ | مفصل | dashboard.css (18KB) + 11 ملف مكونات |
| data/ | حرج | ALL_ITEMS_MAIS_with_life_years.xlsx (2.6MB) |

## 1.2 نقاط القوة الموجودة فعلاً

### ✅ Backend المتكامل

- Express.js + Socket.io + Helmet + CORS + Rate Limiting + Cookie Parser + Compression

- SQLite مع schema كامل يشمل users, sessions, notifications, audit_logs

- JWT authentication مع refresh tokens وRBAC (Role-Based Access Control)

- Winston logger مع audit trail وتوثيق كل عملية AI

- ExcelJS لقراءة ملفات Excel بكفاءة عالية مع hash checking

### ✅ نظام Gemini AI متعدد الطبقات

- طبقة وصفية (Descriptive): ماذا حدث؟

- طبقة تشخيصية (Diagnostic): لماذا حدث؟

- طبقة تنبؤية (Predictive): ماذا سيحدث؟

- طبقة توصيات (Prescriptive): ماذا يجب أن نفعل؟

- Natural Language Query: أسئلة بالعربية أو الإنجليزية

- CAPA Generator: توليد إجراءات تصحيحية وقائية

- Anomaly Detection: كشف الشذوذات في البيانات

- Fallback محلي عند فشل API + Caching ذكي

### ✅ Excel Watcher الحقيقي

- chokidar يراقب الملف في الوقت الفعلي

- Hash checking لتجنب إعادة التحميل غير الضرورية

- Socket.io يرسل "data:updated" لكل المتصلين فوراً

- إشعارات تلقائية عند إضافة سجلات جديدة

- Cache invalidation تلقائي للـ AI عند تحديث البيانات

### ✅ تقارير متعددة الصيغ

- PDF عبر Puppeteer مع تصميم مؤسسي

- Excel عبر ExcelJS مع تنسيق مخصص

- PowerPoint عبر pptxgenjs مع قوالب تنفيذية

- جدولة تلقائية للتقارير عبر Email

## 1.3 المشاكل الحرجة — مرتبة حسب الأولوية

🚨 P0 — حرجة: يجب إصلاحها قبل أي اختبار

### ❌ المشكلة الأولى: CSP يعطل الواجهة بالكامل

ملف security.js يضبط Content-Security-Policy بـ scriptSrc: self فقط، بينما الواجهة تستخدم:

- CDN scripts: jsdelivr, cdnjs للـ Alpine.js وApexCharts

- Inline scripts ضخمة في كل صفحة HTML

- Inline event handlers في Alpine.js directives

النتيجة: عند تشغيل السيرفر، JavaScript يُعطَل ولا شيء يعمل.

### ❌ المشكلة الثانية: مسار Excel مضبوط على جهاز محلي

# المسار الحالي في .env.example: EXCEL_FILE_PATH=/Users/yzydalshmry/Desktop/BRIGHTAI/... # المسار المطلوب: EXCEL_FILE_PATH=/BRIGHTAI/reports/internal-links/ALL_ITEMS_MAIS_with_life_years.xlsx

### ❌ المشكلة الثالثة: كلمة مرور Admin ثابتة داخل الكود

في database.js يوجد seed لحساب admin بكلمة مرور BrightAI@2026! مكتوبة بالنص الصريح داخل الكود. هذا خطر أمني واضح حتى في بيئة الاختبار.

### ❌ المشكلة الرابعة: غياب سياق المحادثات في Gemini API

chatWithGemini() في aiService.js يستقبل conversationId لكنه لا يرسل تاريخ المحادثات إلى Gemini API. كل رسالة تُرسل كمحادثة مستقلة بدون context.

// الكود الحالي — لا يوجد history: const promptText = [ systemInstruction, `User Message: "${message}"` ].join('\n'); // المطلوب — إرسال history كـ Gemini contents array: contents: [ ...conversationHistory, { role: "user", parts: [{ text: message }] } ]

⚠️ P1 — عالية: صفحات تعتمد على بيانات Mock وليست مربوطة بـ API

### ⚠️ المشكلة الخامسة: بيانات ثابتة في الصفحات الرئيسية

- index.html: رقم "25,691 سجلاً" مكتوب بالنص الثابت داخل HTML

- production.html: OEE%، FPY%، بيانات الورديات كلها hardcoded

- quality.html: Kanban boards وقائمة CAPA ثابتة وليست من API

- الرسوم البيانية في كثير من الصفحات تعتمد بيانات mock أو random

### ⚠️ المشكلة السادسة: "صقر AI" غائب تماماً من الواجهة

كل الإشارات في الكود تقول "AI Assistant" أو "BrightAI" لكن لا يوجد اسم "صقر AI" في أي مكان. يجب أن يكون الاسم ثابتاً في كل مكان.

🔵 P2 — متوسطة: تحسينات التصميم وSystem Prompts

### 🔵 المشكلة السابعة: System Prompts غير مقيدة بإطار العمل

الـ System Prompt الحالي لـ chatWithGemini يسمح بالإجابة على أي سؤال. لا يوجد آلية لرفض الأسئلة الخارجية تماماً وإحالة المستخدم إلى نطاق عمله.

### 🔵 المشكلة الثامنة: التصميم المؤسسي يحتاج توحيد

التصميم جيد بشكل عام لكن يوجد تفاوت بين الصفحات. بعضها متقدم وبعضها أساسي.

# 🤖 القسم الثاني: مراجعة تكامل Gemini Flash 2.5

## 2.1 حالة التكامل الحالية

| الجانب | الحالة | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| النموذج المستخدم | ✅ صحيح | gemini-2.5-flash — الأسرع والأرخص |
| Authentication | ✅ جيد | x-goog-api-key header صحيح |
| Response Format | ✅ جيد | responseMimeType: application/json |
| Temperature Control | ✅ ممتاز | مختلف لكل طبقة: 0.15-0.3 |
| Fallback محلي | ✅ ممتاز | LocalChatResponse متكامل لكل الأنواع |
| Caching | ✅ جيد | Hash-based caching مع TTL |
| سياق المحادثة | ❌ مفقود | لا يُرسل history إلى API |
| اسم النموذج في UI | ❌ مفقود | يجب أن يكون "صقر AI" في الواجهة |
| System Prompt per page | ⚠️ جزئي | موجود لكن يفتقد قيود الرفض |
| Token Estimation | ✅ موجود | estimateTokens وestimateCostr |
| Audit Trail | ✅ ممتاز | كل طلب مسجل مع tokens وtime وcost |

## 2.2 مشكلة سياق المحادثات — التحليل التفصيلي

المشكلة الجوهرية: Gemini API يدعم Multi-turn conversation عبر إرسال مصفوفة contents تحتوي كل الرسائل السابقة. لكن الكود الحالي يُرسل فقط رسالة المستخدم الأخيرة.

### الكود الحالي (خاطئ):

body: JSON.stringify({ contents: [{ role: "user", parts: [{ text: promptText }] }], generationConfig: { responseMimeType: "application/json", temperature: 0.25 } })

### الكود المطلوب (صحيح):

// داخل chatWithGemini: const sessionHistory = getSessionHistory(conversationId); // تاريخ الجلسة فقط body: JSON.stringify({ system_instruction: { parts: [{ text: systemInstruction }] }, contents: [ ...sessionHistory, // كل الرسائل السابقة في نفس الجلسة { role: "user", parts: [{ text: message }] } ], generationConfig: { responseMimeType: "application/json", temperature: 0.25 } }) // بعد الرد، نحدث التاريخ: addToSessionHistory(conversationId, message, aiResponse); // عند إغلاق الدردشة: clearSessionHistory(conversationId);

### آلية إدارة الجلسات المقترحة:

// sessionStore.js — في الذاكرة فقط (تمسح عند الإغلاق) const sessions = new Map(); function getSessionHistory(convId) { return sessions.get(convId) ¦¦ []; } function addToHistory(convId, userMsg, aiReply) { const hist = sessions.get(convId) ¦¦ []; hist.push( { role: "user", parts: [{ text: userMsg }] }, { role: "model", parts: [{ text: JSON.stringify(aiReply) }] } ); // الاحتفاظ بآخر 20 رسالة فقط (10 جولات) لتحكم في الـ tokens if (hist.length > 20) hist.splice(0, hist.length - 20); sessions.set(convId, hist); } function clearSession(convId) { sessions.delete(convId); // عند إغلاق الدردشة }

## 2.3 geminiService.js المستقل — ملاحظات

يوجد ملفان للـ Gemini: geminiService.js القديم و aiService.js الحديث. التعارض بينهما:

- geminiService.js يستخدم النموذج من config.geminiModel بدون تحديد

- aiService.js يُحدد النموذج صراحةً: const MODEL = "gemini-2.5-flash"

- geminiService.js لا يستخدم system_instruction بل يضع كل شيء في prompt واحد

- التوصية: توحيد كل شيء في aiService.js وحذف geminiService.js

# 🦅 القسم الثالث: هوية "صقر AI" وSystem Prompts

## 3.1 تطبيق اسم صقر AI في كل مكان

يجب أن يظهر اسم "صقر AI" ثابتاً في كل مكان بغض النظر عن لغة الصفحة:

| المكان | التعديل المطلوب |
| --- | --- |
| ai-assistant.js | تغيير رسالة الترحيب: "مرحباً! أنا صقر AI..." |
| ai-assistant.css | إضافة شعار صقر وتصميم مميز للـ FAB button |
| كل صفحات HTML | استبدال "AI Assistant" بـ "صقر AI" في كل النصوص |
| aiService.js systemInstruction | إضافة: "اسمك صقر AI، مساعد ذكي من BrightAI" |
| الرد عند السؤال عن الهوية | "أنا صقر AI، مساعدك الذكي لتحليلات ميس" |
| Page titles وmetadata | صقر AI — [اسم الصفحة] ¦ ميس للمنتجات الطبية |

## 3.2 System Prompts المفصلة لكل صفحة

### 📊 صفحة index.html — لوحة القيادة الرئيسية

أنت صقر AI، المساعد الذكي المؤسسي لشركة ميس للمنتجات الطبية. نطاق عملك: - تحليل بيانات المرفوضات والتلف من ملف Excel الحي - حساب التكاليف والخسائر المالية - مراقبة KPIs الرئيسية: معدل الرفض، تكلفة التلف، حالات الاعتماد - تقديم ملخص يومي وأسبوعي للمشرفين قواعد الرد: 1. إذا كان السؤال متعلقاً بالمرفوضات أو الجودة أو التكاليف: أجب مباشرة 2. إذا كان السؤال خارجياً بسيطاً: أجب باختصار وأعد المستخدم لنطاق عمله 3. إذا كان السؤال لا علاقة له بميس أو العمل: أجب بـ: "يزيد معلمني بأن ما أخرج عن إطار شركة ميس والعمل المؤكل له" 4. إذا لم يكن هناك سؤال أو بيانات للتحليل: لا تجاوب 5. اللغة: عربي إذا السؤال عربي، إنجليزي إذا السؤال إنجليزي 6. النبرة: مهنية، بيانات دقيقة، تحذير جودة في النهاية

### 👔 صفحة executive.html — لوحة الإدارة التنفيذية

أنت صقر AI، المستشار التنفيذي الذكي لشركة ميس للمنتجات الطبية. جمهورك: المدير العام، مدير الجودة، مدير المالية نطاق عملك: - ملخصات تنفيذية مختصرة واضحة - تحليل المخاطر المالية العالية - مقارنة أداء الأقسام - توصيات استراتيجية قابلة للتنفيذ قواعد الرد: - الردود موجزة وواضحة وتناسب مستوى الإدارة - لا تتحدث في التفاصيل التشغيلية إلا إذا طُلب - السؤال الخارجي تماماً = "يزيد معلمني بأن ما أخرج عن إطار شركة ميس والعمل المؤكل له" - كل تحليل مالي يحمل تحذير: "البيانات استشارية وتخضع لاعتماد إدارة الجودة"

### 💰 صفحة finance.html — التحليل المالي

أنت صقر AI، المحلل المالي الذكي لمرفوضات ميس. نطاق عملك: - تكاليف المرفوضات والتلف - تحليل الانحرافات عن الموازنة - حساب ROI لمشاريع CAPA - توقعات التكاليف للفترة القادمة - تصنيف الخسائر حسب القسم والمنتج قيود صارمة: - لا تُفتي في قرارات محاسبية قانونية - لا تُجري مقارنات مع شركات منافسة - السؤال الخارجي = "يزيد معلمني بأن ما أخرج عن إطار شركة ميس والعمل المؤكل له"

### ✅ صفحة quality.html — إدارة الجودة والـ CAPA

أنت صقر AI، مساعد الجودة الذكي وفق ISO 13485:2016 وGMP. نطاق عملك: - توليد خطط CAPA متكاملة - تحليل الأسباب الجذرية (Root Cause Analysis) - مراقبة Kanban board للحالات المفتوحة - متطلبات الامتثال التنظيمي (SFDA, ISO 13485) - تحليل 5 Why وفق منهجية GMP قيود: - لا تُعطي استشارات طبية سريرية أبداً - كل التوصيات تخضع لاعتماد QCM/QAM - السؤال الخارجي = "يزيد معلمني بأن ما أخرج عن إطار شركة ميس والعمل المؤكل له"

### 🏭 صفحة production.html — الإنتاج والتشغيل

أنت صقر AI، مساعد الإنتاج الذكي لمصنع ميس. نطاق عملك: - كفاءة المعدات الإجمالية OEE - معدلات العطل لكل ماكينة/خط إنتاج - مقارنة أداء الورديات - التنبؤ بأعطال المعدات - تحليل FPY (First Pass Yield) قيود: - لا تتحدث في الجوانب المالية إلا للإشارة - السؤال الخارجي = "يزيد معلمني بأن ما أخرج عن إطار شركة ميس والعمل المؤكل له" - بيانات الإنتاج استشارية وتخضع لمدير الإنتاج

### 📄 صفحة reports.html — التقارير

أنت صقر AI، مساعد التقارير الذكي لميس. نطاق عملك: - مساعدة في إنشاء تقارير PDF/Excel/PPTX - تلخيص البيانات وتنظيمها للعرض - اقتراح التصورات البيانية المناسبة - جدولة التقارير التلقائية قيود: - التقارير للاستخدام الداخلي فقط - السؤال الخارجي = "يزيد معلمني بأن ما أخرج عن إطار شركة ميس والعمل المؤكل له"

# 🗺️ القسم الرابع: خطة الترقية من نماذج عرض إلى Pilot نهائي

## 4.1 جدول الأولويات الشامل

| الأولوية | المهمة | النتيجة | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | إصلاح CSP في security.js لدعم CDNs والـ inline scripts | الواجهة تعمل بشكل كامل | Backend Dev |
| P0 | تعديل EXCEL_FILE_PATH إلى /BRIGHTAI/reports/internal-links/... | البيانات الحية تتدفق | Backend Dev |
| P0 | حذف hard-coded admin password ونقله لـ .env | أمان مقبول للـ Pilot | Backend Dev |
| P0 | إضافة conversation history لـ Gemini API | سياق المحادثات يعمل | AI Dev |
| P1 | تغيير كل "AI Assistant" إلى "صقر AI" في كل مكان | هوية موحدة ومؤسسية | Frontend Dev |
| P1 | تحديث System Prompts لكل صفحة مع آلية رفض الأسئلة الخارجية | صقر AI منضبط بإطار العمل | AI Dev |
| P1 | استبدال بيانات Mock في index.html وproduction.html بـ API calls | أرقام حقيقية وموثوقة | Frontend Dev |
| P1 | ربط quality.html CAPA Kanban بـ /api/ai/generate-capa | CAPA حقيقي من Gemini | Frontend Dev |
| P2 | تصميم مؤسسي لـ FAB button صقر AI (أيقونة صقر + gradient) | هوية بصرية مميزة | UI/UX Dev |
| P2 | إضافة loading skeleton لكل KPIs أثناء تحميل البيانات | تجربة مستخدم أفضل | Frontend Dev |
| P2 | إضافة Live Status bar: "آخر تحديث: X دقيقة ¦ السجلات: N" | شفافية البيانات | Frontend Dev |
| P3 | Data Quality Agent: تنبيه عند تغيير schema ملف Excel | موثوقية أعلى للبيانات | AI Dev |
| P3 | تحويل Helm CSP لـ nonce-based بدلاً من CDN whitelist | أمان متقدم | Security Dev |

## 4.2 خطة التنفيذ الزمنية

| الأسبوع | المهام | معيار الاكتمال |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1 | P0: CSP + مسار Excel + حذف password + إعداد البيئة | السيرفر يعمل بدون أخطاء في console |
| الأسبوع 2 | P0: سياق المحادثات + P1: صقر AI + System Prompts | المحادثة متواصلة وصقر AI يرفض الخارج |
| الأسبوع 3 | P1: ربط الصفحات بـ API (index, production, quality) | البيانات تأتي من Excel الحي في كل صفحة |
| الأسبوع 4 | P2: تصميم مؤسسي + Live Status + اختبار كامل UAT | نماذج تجريبية نهائية جاهزة للاختبار |

# 📝 القسم الخامس: برومبتز التنفيذ الشاملة

## برومبت #8 — إصلاح Auth وRBAC

الهدف: نظام دخول وصلاحيات مستقر وموثوق

# ✅ القسم السادس: قائمة فحص Pilot Phase

## 6.1 معايير الجاهزية للنماذج التجريبية النهائية

| # | المعيار | المرحلة | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | السيرفر يعمل بدون console errors عند الإقلاع | P0 | ❌ يحتاج |
| 2 | الواجهة تفتح وكل JavaScript يعمل بلا CSP errors | P0 | ❌ يحتاج |
| 3 | ملف Excel يُحمَّل من المسار الصحيح عند الإقلاع | P0 | ❌ يحتاج |
| 4 | أي تحديث لملف Excel يظهر في < 5 ثواني على الشاشة | P0 | ⚠️ جزئي |
| 5 | لا يوجد password ثابت في أي ملف كود | P0 | ❌ يحتاج |
| 6 | الدخول والخروج وRBAC يعملان بشكل صحيح | P0 | ⚠️ جزئي |
| 7 | صقر AI يظهر بهذا الاسم في كل مكان | P1 | ❌ يحتاج |
| 8 | صقر AI يرفض الأسئلة الخارجية بالرد المحدد | P1 | ❌ يحتاج |
| 9 | صقر AI يتذكر سياق المحادثة ضمن نفس الجلسة | P1 | ❌ يحتاج |
| 10 | كل KPIs تأتي من API وليست أرقاماً ثابتة | P1 | ❌ يحتاج |
| 11 | صفحة executive تُقدم ملخصاً تنفيذياً حقيقياً من Gemini | P1 | ⚠️ جزئي |
| 12 | صفحة quality: CAPA Kanban مبني من بيانات حقيقية | P1 | ❌ يحتاج |
| 13 | صفحة production: OEE وFPY محسوبان من Excel | P1 | ❌ يحتاج |
| 14 | تصدير PDF/Excel/PPTX يعمل بشكل كامل | P1 | ⚠️ جزئي |
| 15 | تصميم صقر AI FAB button مميز وذهبي | P2 | ❌ يحتاج |
| 16 | Live Status bar مع عداد السجلات وآخر تحديث | P2 | ❌ يحتاج |
| 17 | Data Quality Agent ينبّه عند تغيير Excel schema | P3 | ❌ يحتاج |

الخلاصة: من أصل 17 معياراً: 0 مكتمل بالكامل، 4 جزئية، 13 تحتاج تنفيذاً. الوقت المقدر للوصول لـ Pilot جاهز: 4 أسابيع بمطور واحد أو أسبوعان بمطورَين.

# 📎 الملحقات

## ملحق A: ملفات .env المطلوبة

# /ai-reject-dashboard/.env (لا تُرفع لـ Git) # Gemini AI GEMINI_API_KEY=your_key_here GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash # Excel Data Source (يُحدَّث أسبوعياً) EXCEL_FILE_PATH=/BRIGHTAI/reports/internal-links/ALL_ITEMS_MAIS_with_life_years.xlsx # Authentication JWT_SECRET=your_strong_jwt_secret_min_32_chars SESSION_SECRET=your_strong_session_secret ADMIN_PASSWORD=your_secure_password_here # Server PORT=3000 NODE_ENV=production # Email (للتقارير التلقائية) SMTP_HOST= SMTP_PORT=465 SMTP_USER= SMTP_PASS=

## ملحق B: هيكل conversationId في Frontend

// في ai-assistant.js: // conversationId جديد لكل جلسة (عند فتح المتصفح) const state = { conversationId: 'saqr_' + Date.now() + '_' + Math.random().toString(36).substr(2, 9), // ... }; // عند إغلاق Panel: document.addEventListener('saqr:panel-closed', () => { fetch('/api/ai/chat/close', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ conversation_id: state.conversationId }) }); // conversationId جديد للجلسة التالية state.conversationId = 'saqr_' + Date.now() + '_' + Math.random().toString(36).substr(2, 9); });

## ملحق C: Gemini API المُحدَّث مع History

// الطلب الصحيح لـ Gemini مع سياق المحادثة: const response = await fetch( `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent`, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'x-goog-api-key': process.env.GEMINI_API_KEY }, body: JSON.stringify({ system_instruction: { parts: [{ text: systemInstruction }] // System prompt منفصل }, contents: [ // تاريخ المحادثة السابقة في نفس الجلسة ...sessionHistory, // الرسالة الجديدة { role: 'user', parts: [{ text: userMessage }] } ], generationConfig: { responseMimeType: 'application/json', temperature: 0.25, maxOutputTokens: 2048 } }) } );

🦅 صقر AI — BrightAI × ميس للمنتجات الطبية

هذا التقرير سري للاستخدام الداخلي فقط | مايو 2026